Atnaujintas 2004 m. Mokyklų tobulinimo programos  B komponento “ Švietimo kokybės vadybos sistema” 1 dalinio komponento “ŠVIS”  priemonių planas

2003 12 18

| 1 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Pradiniai planai | Paruošti planai bei atlikti atitinkami mokymai |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradinis ir organizacinis planai ŠVIS (ITC) ir PAG | Paruošti planai ŠVIS (ITC) ir PAG | Iki Kovo 31, 2004 | Konsultantas |  |
| Žmogiškųjų išteklių vystymosi planai ŠVIS ir PAG | Paruošti planai | Iki Kovo 31, 2004 | Konsultantas |  |
| Atitinkami mokymai | Atlikti atitinkami mokymai | Iki Kovo 31, 2004 | Konsultantas, ITC |  |

| 2 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Informacijos poreikių bei gebėjimų įvertinimas | Atlikta informacijos poreikių bei gebėjimų analizė |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacijos poreikių įvertinimo ataskaita | Paruošta ataskaita | Iki Kovo 31, 2004 | Konsultantas |  |
| Egzistuojančių duomenų bazių įvertinimo ataskaita įvairiais lygiais bei galimybė panaudoti jas ŠVIS ir planas kaip tai padaryti | Paruošta ataskaita | Iki Kovo 31, 2004 | Konsultantas |  |
| Atitinkami mokymai | Atlikti atitinkami mokymai | Iki Kovo 31, 2004 | Konsultantas, ITC |  |

| 3 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Bendra ŠVIS plėtra | ŠVIS vystymas |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukurti ir išbandyti kasmetinį surašymą pasirinktose srityse bei informacijos surinkimo procedūros žinynas | Atliktas surašymas bei sudarytas žinynas | Iki Birželio 30, 2004 | Konsultantas |  |
| Programinės ir techninės įrangos specifikacijos ŠVIS/ITC visais lygiais | Paruoštos specifikacijos | Iki Birželio 30, 2004 | Konsultantas |  |
| Atitinkamų mokymų medžiaga | Paruošta atitinkamų mokymų medžiaga | Iki Birželio 30, 2004 | Konsultantas, ITC |  |

| 4 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Programinės įrangos įvertinimo ataskaita (ŠVIS) | Paruošta ataskaita bei atlikti atitinkami mokymai |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programinės įrangos įvertinimo ataskaita (ŠVIS) | Paruošta ataskaita | Iki Rugsėjo 30, 2004 | Konsultantas |  |
| Atitinkami mokymai | Atlikti atitinkami mokymai | Iki Rugsėjo 30, 2004 | Konsultantas, ITC |  |

| 5 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Pradinių duomenų (rugsėjo mėn.) rinkimo monitoringo ataskaita (ŠVIS) | Paruošta ataskaita bei atlikti atitinkami mokymai |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradinių duomenų (rugsėjo mėn.) rinkimo monitoringo ataskaita (ŠVIS) | Paruošta ataskaita | Iki Gruodžio 5, 2004 | Konsultantas |  |
| Atitinkami mokymai | Atlikti atitinkami mokymai | Iki Gruodžio 5, 2004 | Konsultantas, ITC |  |

| 6 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Mokymosi kelionė į užsienį dviems žmonėms | Suorganizuota mokymosi kelionė į užsienį dviems žmonėms |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokymosi kelionė į užsienį dviems žmonėms | Suorganizuota mokymosi kelionė į užsienį dviems žmonėms | Iki Gruodžio 31, 2004 | Konsultantas |  |