Atnaujintas 2004 m. Mokyklų tobulinimo programos  C komponento “ Energijos išlaidų mažinimas ir higienos sąlygų gerinimas”  priemonių planas

2026-07-30

|  | Veiklos | Veiklų rodikliai | Tikrinimo būdai | Atlikimo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renovuoti 62 MTP dalyvaujančias pagrindines mokyklas |  |  |  |
| - 1.1 | Pasirašyti trišales sutartis su 17 savivaldybėmis | Pasirašytos sutartys |  | 2004 I ketvirtis |
| - 1.2 | Renovuoti 17 mokyklų ir 2003 metų 3 mokyklas | Renovuota 20 mokyklų | Renovacijos darbų finansinė dokumentacija | 2004 IV ketvirtis |
| - 1.3 | 2002 m. ir 2003 m. renovuotų mokyklų monitoringas (stebėsena) | Atliktas atrinktų mokyklų monitoringas |  | 2004 IV ketvirtis |
| 2 | Energijos taupymo mokymo ir pastatų priežiūros programos sukūrimas |  |  |  |
| 2.1 | Programos sukūrimas | Sukurta programa | Programos kūrimo dokumentai | 2004 III ketvirtis |
| 2.2. | Programos išleidimas | Egzempliorių skaičius |  | 2004 IV ketvirtis |